Утверждаю

Директор ООО «Жилводсервис»

А.А. Рожков

«___» ___________ 2012 года

КОНКУРСНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ,

регламентирующая  порядок проведения  квалификационного отбора подрядных организаций на право заключения договора на выполнение  работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

на территории п. Нарышкино Урицкого района Орловской области

Документация разработана в соответствии с Постановлением Коллегии Орловской области от 28 мая 2008 года № 174 «Об организации работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Орловской области», предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

2012 год

Порядок

привлечения товариществом собственников жилья, либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г.        N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

1.	     Настоящий Порядок привлечения товариществом собственников
жилья, либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме
управляющей организацией подрядных организаций для выполнения
работ по капитальному ремонту "многоквартирных домов с
использованием средств, предоставляемых в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства",
регламентирует процедуру привлечения подрядных организаций для
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

2. Отбор подрядных организаций для выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов проводится на
основании процедуры квалификационного отбора.

3.	       Квалификационный отбор подрядных организаций для выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов проводится
комиссией по проведению квалификационного отбора, выбранной собственниками
помещений в многоквартирном доме управляющей организацией
(далее именуется – ООО «Жилводсервис»), в течение 15 дней с
момента получения управляющей организацией уведомления от
Финансового отдела Администрации Урицкого района о принятии решения о распределении средств, направляемых на финансирование капитального ремонта
многоквартирных домов.

4. Товарищество собственников жилья,  либо управляющая организация в течение пяти дней с момента получения уведомления от Финансового отдела Администрации Урицкого района о принятии решения о распределении средств, направляемых на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов:

- создает комиссию по проведению квалификационного отбора, состав которой утверждается руководителем управляющей организации;

- публикует в муниципальных средствах массовой информации извещение о проведении квалификационного отбора подрядных организаций с указанием стоимости и объемов работ, сроков их завершения, перечня документов, необходимых для участия в квалификационном отборе, сроках и месте их предоставления, дате и месте проведения квалификационного отбора.

- В состав комиссии по проведению квалификационного отбора включаются представители товарищества собственников жилья,  либо управляющей организации, собственников помещений в многоквартирном доме, Администрации Урицкого района, Администрации сельского или городского поселений.

- При выборе подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов комиссии по проведению квалификационного отбора рекомендуется учитывать следующие критерии отбора:

- наличие необходимых лицензий на производство работ;

- опыт работы подрядной организации;

3)	отзывы заказчиков о качестве проделанных подрядной
организацией работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов за последние 3 года;

- наличие высшего профессионального или среднего специального образования у руководителей и специалистов подрядной организации и стаж работы по специальности;

- обучение персонала на курсах повышения квалификации;

- показатель текучести кадров;

- количество работников (в том числе рабочих), работающих по бессрочному и срочному трудовым договорам;

8) действующая система контроля качества выполненных работ,
оказанных услуг, соблюдения сроков исполнения работ услуг,
установленных законодательством;

- внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впервые примененных) машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, конструкций, изделий, технологий и решений;

- наличие производственных баз, оборудования;

- отсутствие у подрядной организации задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие у подрядной организации кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности.

- отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.

В течение трёх дней с момента проведения квалификационного отбора товарищество собственников жилья, либо управляющая организация заключает договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с прошедшей квалификационный отбор подрядной организацией.

Решение комиссии по проведению квалификационного отбора оформляется протоколом заседания, который публикуется в муниципальных средствах массовой информации.

Ответственным за организацию работы комиссии по проведению квалификационного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов является управляющая организация или товарищество собственников жилья.

Приложение №1

к конкурсной документации

ИНФОРМАЦИОННАЯ   КАРТА

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Заказчика, Адрес: Контактная информация: | ООО «Жилводсервис» Орловская область, п. Нарышкино, ул. Лермонтова , д.1 Номер телефона: 2-09-45 Контактное лицо: Рожков Александр Александрович, Шульдешов Александр Васильевич |
| 2. | Предмет отбора: | Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |
| 3. | Место и срок выполнения работ: | Лот № 1 - Орловская область, п. Нарышкино, ул. Немкова д.99 Лот №2 - Орловская область, п. Нарышкино, ул. Привокзальная д. 4 Лот №3 - Орловская область, п. Нарышкино, ул. Мкр. Строителей д.12 |
| 4. | Срок выполнения работ: | до 01 августа 2012 года |
| 5. | Цена договора, тыс.руб. | Лот № 1 –1125400 Лот № 2 –1305424 Лот № 3 – 1696110 |
| 6. | Источник финансирования и порядок оплаты: | Федеральный, областной и местный бюджеты, внебюджетные средства (средства собственников помещений в МКД). Безналичный расчет. Предусмотрен аванс до 30% от стоимости Договора. Оплата производится в порядке и сроки, предусмотренные в Проекте Договора, являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации. |
| 7. | Краткая характеристика и объем выполняемых работ: | Выполнение работ по капитальному ремонту в соответствии с техническим заданием. |
| 8. | Требования к Участникам размещения заказа | В квалификационном отборе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, в том числе и индивидуальные предприниматели. |
|  | Обязательные требования | Чтобы претендовать на право заключения Договора, Участник квалификационного отбора должен удовлетворять обязательным требованиям, указанным в настоящей документации. |
| 9. | Привлечение субподрядных организаций | Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по предмету конкурса привлекать соисполнителей |
| 10. | Преференции | 0% |
| 11. | Формы заявки на участие в квалификационном отборе | Участник квалификационного отбора подает заявку на участие в отборе в письменной форме в запечатанном конверте. Ввиду отсутствия легитимного электронного документооборота подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа по данному конкурсу не допускается. |
| 12. | Документы, входящие в состав заявки на участие в квалификационном отборе | должны содержать: - заявка на участие в квалификационном отборе; - заполненная анкета участника квалификационного отбора с приложением необходимых документов. |
| 13. | Требования к предложениям о цене договора | Предлагаемая Заказчиком стоимость Договора не может изменяться в ходе его исполнения в сторону увеличения. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной Участником квалификационного отбора. |
| 14. | Требования к оформлению заявок на участие в квалификационном отборе | Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью уполномоченного лица Участника квалификационного отбора, в том числе на прошивке, и иметь сквозную нумерацию. |
| 15. | Место и срок подачи заявок на участие в квалификационном отборе | Заявки на участие в квалификационном отборе будут приниматься с 16 апреля 2012 г.по 25 апреля 2012г. ежедневно с 8.00 до 17.00 часов (моск. время) по адресу: Орловская область, Урицкий район, п. Нарышкино, ул. Лермонтова д. 1 |
| 16. | Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в квалификационном отборе | Вскрытие заявок состоится 26 апреля 2012 года в 16.00 часов; рассмотрение и оценка заявок на участие в квалификационном отборе состоится 27 апреля 2012 года (время московское) по адресу: Орловская область, Урицкий район, п. Нарышкино, ул. Ленина 104 (актовый зал) Подведение итогов квалификационного отбора не позднее 30 апреля 2012 года |
| 17. | Требования к участникам квалификационного отбора и критерии оценки заявок на участие в квалификационном отборе | 1. Перечень документов, необходимых для участия в квалификационном отборе и критерии оценки заявок на участие в квалификационном отборе: - заявка на участие в квалификационном отборе подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, установленного образца (Приложение №3 к конкурсной документации); - форма анкеты участника квалификационного отбора, установленного образца (Приложение №4 к конкурсной документации); 1. копии необходимых лицензий на производство работ - максимальное количество 10 баллов; 2. опыт работы в сфере капитального ремонта (отзывы заказчиков о качестве проделанных подрядной организацией работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов за последние 3 года) – максимальное количество 10 баллов; 3. отзывы заказчиков - максимальное количество 5 баллов; 4. наличие высшего профессионального или среднего специального образования у руководителей и специалистов подрядной организации и стаж работы по специальности - максимальное количество 10 баллов; 5. обучение персонала на курсах повышения квалификации - максимальное количество 5 баллов; 6. показатель текучести кадров – максимальное количество 5 баллов; 7. количество работников (в том числе рабочих), работающих по бессрочному и срочному трудовым договорам – максимальное количество 5 баллов; 8. действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установленных законодательством - максимальное количество 5 баллов; 9. внедрение прогрессивных и оригинальных машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, конструкций, изделий, технологий и решений - максимальное количество 5 баллов; 10. Наличие производственных баз, оборудования - максимальное количество 10 баллов; 11. отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25% балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период - максимальное количество 10 баллов; 12. отсутствие кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70% балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период - максимальное количество 5 баллов; 13. отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов – максимальное количество 5 баллов. Общая сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов. |
| 18. | Срок заключения Договора | В трехдневный срок после утверждения протокола о результатах квалификационного отбора. |

Приложение №2

к конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ

Техническое задание на Лот №1

по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Орловская область, п. Нарышкино ул. Немкова д.99

| № п/п | Виды работ по капитальному ремонту | Единица измерения (кв.м) | Сумма (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ремонт крыши | 378 | 410,733 |
| 2. | Ремонт подвального помещения | 80 | 57,312 |
| 3. | Разработка проектно сметной документации |  | 50,425 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада | 690 | 486,576 |
| 5. | Ремонт внутридомовых инженерных сетей - установка приборов учета |  | 114,623 5,731 |
|  | ИТОГО: |  | 1125400 |

Техническое задание на Лот №2

по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Орловская область, п. Нарышкино ул. Привокзальная д. 4

| № п/п | Виды работ по капитальному ремонту | Единица измерения (кв.м) | Сумма (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ремонт крыши | 413 | 415,257 |
| 2. | Ремонт подвального помещения | 95 | 56,626 |
| 3. | Разработка проектно сметной документации |  | 73,408 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада | 526 | 622,343 |
| 5. | Ремонт внутридомовых инженерных сетей - установка приборов учета |  | 132,127 5,663 |
|  | ИТОГО: |  | 1305424 |

Техническое задание на Лот №3

по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Орловская область, п. Нарышкино ул. Микрорайон Строителей д.12

| № п/п | Виды работ по капитальному ремонту | Единица измерения (кв.м) | Сумма (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ремонт крыши | 860 | 741,419 |
| 2. | Ремонт подвального помещения | 120 | 57,840 |
| 3. | Разработка проектно сметной документации |  | 61,066 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада | 912 | 652,626 |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных сетей - установка приборов учета |  | 177,375 5,784 |
|  | ИТОГО: |  | 1696110 |

Приложение №3

к конкурсной документации

Заявка

на участие в квалификационном отборе подрядной организации для

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

__________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование

организации или Ф.И.О. физического лица, данные документа,

удостоверяющего личность)

__________________________________________________________________________

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства

индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________

(номер телефона)

заявляет  об  участии  в  квалификационном  отборе  подрядной  организации для

выполнения   работ   по   капитальному   ремонту   многоквартирного  дома,

расположенного по адресу: ________________________________________________

__________________________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

В случае признания победителем  сообщаем информацию, необходимую

для заключения договора:

__________________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

__________________________________________________________________________

Предложения  претендента   по  условиям  договора  выполнения  работ  по

капитальному ремонту многоквартирного дома:

__________________________________________________________________________

К заявке прилагаются следующие документы:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

__________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О.

индивидуального предпринимателя)

_____________________   __________________

(подпись)              (Ф.И.О.)

"__" _________ 20 __ г.

М.П.

Приложение №4

к конкурсной документации

# ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, (для дееспособного физического лица) |  |
| --- | --- |
| - Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, (для физического лица) |  |
| - Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника |  |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: - Устав, положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| - Юридический адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| - Фактический адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |
| - Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, сертификатах необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  размещения заказа могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.    ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Руководитель организации	___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)М.П.

Главный бухгалтер		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Приложение №5

к конкурсной документации

ПРОТОКОЛ N _

рассмотрения и оценки заявок квалификационного отбора подрядных

организаций по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов

"__"________ 2012 года

1. Наименование заказчика: ______________________

2. Почтовый адрес: ______________________________

3. Наименование предмета запроса: капитальный ремонт многоквартирного дома N __ ул. ________________

4. Состав единой комиссии (далее - Комиссия).

На заседании Комиссии по рассмотрению заявок на участие в квалификационном отборе подрядных организаций по ремонту многоквартирного дома присутствовали:

Председатель Комиссии:

Заместители председателя Комиссии:

Секретарь Комиссии:

Члены Комиссии:

В состав Комиссии входит __ членов. Заседание проводится в присутствии ___ членов комиссии. Кворум состоялся.

5. Повестка дня:

1. Рассмотрение заявок.

2. Оценка заявок.

6. Слушали:

Председателя единой комиссии ____________, который сообщил, что заявка составлена в соответствии с _______________________.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса квалификационного отбора срока подачи заявок "__" ________ 2012 г. __ ч. ___ мин. (время московское) поступили ____ (_____) заявки на бумажном носителе, что зафиксировано в "Журнале регистрации поступления заявок" (приложении №1 к протоколу рассмотрения и оценки заявок).

Больше заявок к данному времени не поступило. Заявок, оформленных с нарушением требований, нет или есть.

Существенными условиями исполнения контракта являются следующие:

Место выполнения работ: __________________________

Срок выполнения работ: "__" ____________ 2012 г.

Объем работ: согласно дефектному акту.

Требования к качеству, техническим характеристикам: гарантия качества на выполненные работы - 3 года. Технические характеристики выполняемых работ: согласно дефектному акту. Работы должны быть выполнены в установленные сроки.

Цена контракта: ____________ тыс. руб.

Цена контракта должна включать:

- все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, таможенные платежи и сборы;

Приложениями к заявке являются копии действующих лицензий и смета в подтверждение заявленной цены.

Далее предложил рассмотреть заявки на соответствие требованиям запроса и условиям заключения договора.

Сравнительная таблица по определению победителя

| Наименование участника | 1 Наличие необходимых лицензий на производство работ | 2 Опыт работы в сфере капитального ремонта, баллов | 3 Отзывы заказчиков | 4 Наличие высшего профессионального или среднего специального образования у руководителей и специалистов подрядной организации и стаж работы по специальности | 5 Обучение персонала на курсах повышения квалификации | 6 Показатель текучести кадров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Участник 1 |  |  |  |  |  |  |
| Участник 2 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

|  | 7 Количество работников (в том числе рабочих), работающих по бессрочному и срочному трудовым договорам | 8 Действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установленных законодательством | 9 Внедрение прогрессивных и оригинальных машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, конструкций, изделий, технологий и решений | 10 Наличие производственных баз, техническая оснащенность их | 11 Отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25% балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Участник 1 |  |  |  |  |  |
| Участник 2 |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

|  | 12 Отсутствие кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70% балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период | 13 Отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов |  | ИТОГО баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 | 14 | 15 |  |
| Участник 1 |  |  |  |  |
| Участник 2 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

Рассмотрев и сопоставив заявки на участие в конкурсе, конкурсная комиссия приняла следующее решение:

Голосовали:

| ФИО | За | Против | Воздержались | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + + + + + + + + |  |  | _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ |

"За" - единогласно.

7. Постановили:

7.1. Утвердить итоги рассмотрения и оценки заявок.

7.2. Признать победителем и заключить Договор с ________ на сумму __________ тыс. руб, гарантия качества - 3 года, срок выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома "__" _____ 2012 г.

7.3. Передать один экземпляр протокола и проект Договора в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего протокола победителю.

Председатель Комиссии

Заместители председателя Комиссии

Секретарь Комиссии

Члены Комиссии

Приложение №6

к конкурсной документации

Договор подряда

на проведение капитального ремонта многоквартирного дома

______________	                                                   «____» ___________2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилводсервис», в лице директора Рожкова Александра Александровича, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий договор на основании результатов квалификационного отбора № ___ от _______________ о нижеследующем.

1. Предмет договора

«Заказчик» поручает и производит оплату, а «Подрядчик» обязуется в установленный настоящим договором срок  по заданию «Заказчика» выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу ________________.

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ, выполняемых в соответствии с настоящим договором, составляет ________________________________________________ тыс.руб., в том числе НДС ____________, (или НДС не облагается), в том числе по конструктивам:

- ремонт подвального помещения  _________ (______________________) рублей;

- ремонт крыши ____________ (_______________________________)  рублей;

- утепление и ремонт фасада _____________ (___________________________) рублей;

- ремонт внутридомовых инженерных сетей _______ (_____________________) рублей.

в соответствии с проектно-сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего договора и представляется «Заказчиком» «Подрядчику» после подписания настоящего договора.

3. Платежи, расчеты, затраты

3.1. «Заказчик» предоставляет «Подрядчику» аванс в размере до 30% от стоимости настоящего договора в сроки, определенные сторонами, для приобретения Подрядчиком материалов.

3.2. Окончательный расчет за выполненные по настоящему договору работы производится на основании сданных и принятых «Заказчиком» актов выполненных работ КС-2 и справки КС-3, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в согласованный срок.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы по настоящему договору должны быть выполнены «Подрядчиком» в полном объеме, предусмотренном проектно-сметной  документацией, в соответствии со строительными нормами и правилами. Начало работ  ___ ________ 2012 года   окончание 1 августа 2012года.

4.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков окончания работ, то такие изменения могут производиться по согласованию сторон, с оформлением дополнительного соглашения, оформленного в установленном порядке.

5. Права и обязанности «Заказчика»

5.1. «Заказчик» обязуется:

5.1.1. до начала работ оповестить нанимателей и собственников жилых помещений в многоквартирного дома о планируемых работах и сроках их производства;

5.1.2. подготовить для рассмотрения и утверждения титульный список объектов капитального ремонта;

5.1.3. рассмотреть и согласовать в течении 10 дней представленный «Подрядчиком» календарный график производства работ, который оформляется в виде Приложения к настоящему договору и подписывается сторонами;

5.1.4. принять акты выполненных работ формы КС-2 и справку стоимости работ КС-3, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего договора при выполнении работ по настоящему договору надлежащим образом;

5.1.5 совместно с организацией, определенной на осуществление технического надзора, осуществлять контроль за исполнением «Подрядчиком» предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, качеством работ и используемых материалов, соответствием их сертификатам, техническим паспортам или другим документам, удостоверяющим качество;

5.1.6. принимать участие в проводимых контрольных обмерах, а также в проверках, проводимых органами государственного надзора, ведомственными инспекциями, представлять для этого необходимые документы;

5.1.7. принимать участие в работе по приемке законченного ремонтом многоквартирного дома в эксплуатацию;

5.1.8. контролировать ход ремонтных работ по срокам исполнения;

5.1.9. до начала производства работ по капитальному ремонту организовать работу по очистке и вывозу мусора из подвалов и чердаков обслуживающей организацией, осушению подвалов;

5.1.10. обеспечить сдачу многоквартирного дома под производство работ «Подрядчику» с участием обслуживающей организации, арендаторов, представителей ГТС, организации по обслуживанию антенного и радиофикационного оборудования, проектной организации с оформлением акта передачи;

5.1.11. организовать приемку и ввод в эксплуатацию законченного ремонтом многоквартирного дома;

5.2 «Заказчик» имеет право:

5.2.1. контролировать целевое использование «Подрядчиком» финансовых средств, в ходе реализации договора;

5.2.2. проверять качество используемых «Подрядчиком» материалов, необходимость проведения мероприятий по восполнению допущенного отставания от календарного графика производства работ, устранения дефектов;

5.2.3.  вести ежедневный контроль за ходом и качеством работ, выполняемых по настоящему договору;

5.2.4. производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций;

5.2.5. принимать решения о временном прекращении проведения капитального ремонта;

5.2.6. осуществлять контроль за исполнением «Подрядчиком» предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, качеством работ и используемых материалов и соответствие их сертификатам, техническим паспортам или другим документам, удостоверяющие их качество.

5.2.7. при обнаружении отступления от проекта, использовании материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, давать поручение о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов и предъявлять виновной стороне предусмотренные договором санкции;

5.2.8 принимать участие в проводимых контрольных обмерах, а также в проверках, проводимых органами Государственного надзора, ведомственными инспекциями и представлять необходимые для этого документы;

6. Права и обязанности «Подрядчика»

6.1. Подрядчик вправе:

6.1.1. требовать оплаты надлежащим образом выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора;

6.1.2. привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему договору других лиц (субподрядчиков) в соответствии с законодательством.

6.2. «Подрядчик» обязан:

6.2.1. до подписания настоящего договора заключить договор страхования, размер страховой суммы – 100% стоимости настоящего договора подряда, застрахованный риск - ___________________________;

6.2.2. вести исполнительную документацию в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

6.2.3. в течение 10 дней после подписания настоящего договора назначить своего ответственного исполнителя, имеющего право производить работы на объекте и обеспечивать получение согласований и разрешений на производство работ;

6.2.4. обеспечить качественное выполнение строительно-монтажных работ в объемах и в сроки, предусмотренные календарным графиком производства работ в соответствии с утвержденной проектной документацией, строительными нормами и правилами и техническими условиями;

6.2.5. обеспечить разгрузку, приемку по акту, складирование и хранение материалов, организует необходимые испытания и контроль качества принимаемых материалов;

6.2.6. обеспечить сохранность имущества, находящегося на строительной площадке, нести материальную ответственность за его утрату или повреждение, обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарных мероприятий, выполнение требований органов государственного надзора, освобождение территории строительной площадки от конструкций, оборудования и мусора, выполнение предусмотренных проектной документацией мероприятий по рекультивации земель;

6.2.7. принять участие в работе комиссии по проверке стоимости и объемов выполненных работ;

6.2.8. нести ответственность за ввод многоквартирных домов в эксплуатацию в соответствии с СНиП, утвержденной проектной документацией и требованиями законодательства;

6.2.9.  установить гарантийный срок безаварийной эксплуатации  многоквартирного дома и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ после капитального ремонта, который  составляет 5 лет с даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Если в период гарантийной эксплуатации многоквартирного дома обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные  с «Заказчиком» сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Подрядчик» обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения «Заказчика». Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения многоквартирного дома со стороны третьих лиц. При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения «Заказчик» назначает квалифицированную экспертизу за счет «Подрядчика», которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера;

6.2.10. нести ответственность перед «Заказчиком» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств «Субподрядчиками», в случае их привлечения;

6.2.11. в случае некачественного выполнения работ - своими силами и без увеличения стоимости настоящего договора обязан в согласованный с «Заказчиком» срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении «Подрядчиком» этой обязанности, «Заказчик» вправе, для исправления некачественно выполненных работ, привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет «Подрядчика»;

6.2.12. за свой счет и своими силами возмещать материальный ущерб, нанесенный третьим лицам в процессе выполнения работ по настоящему договору;

6.2.13. возмещать «Заказчику» стоимость электрической энергии, холодной воды, использованных при производстве работ.

6.2.14. сдавать на коммерческий учет все установленные приборы учета, предоставляет «Заказчику» акт о постановке на коммерческий учет до сдачи объекта в эксплуатацию;

6.2.15. в случае привлечения контрольными или надзорными органами «Заказчика» или его должностных лиц к административной ответственности  (уплате административного штрафа) за нарушение «Подрядчиком» в ходе производства ремонтных работ качества ремонта, пожарной безопасности, санитарного содержания жилищного фонда, «Подрядчик» оплачивает начисленные суммы штрафа, в течение 10 дней с момента получения от «Заказчика» соответствующего обращения;

6.2.16. в ходе выполнения работ по настоящему договору выполнять указания «Заказчика», а также организации, осуществляющей технический надзор на основании договора с «Заказчиком».

7. Приемка выполненных работ и отремонтированного многоквартирного дома

7.1. Приемка работ производится в следующем порядке:

В срок до 25 числа каждого месяца «Подрядчик» представляет «Заказчику» акт приемки выполненных работ по форме КС-2, которые «Заказчик» подписывает в случае, если работы выполнены в соответствии с требованиями законодательства и настоящего договора. На основании подписанного акта в срок до 1 числа следующего месяца «Подрядчик» представляет «Заказчику» справку о стоимости выполненных работ КС-3. Справки, представленные позже, «Заказчиком» не принимаются. В случае ненадлежащего выполнения работ перечень недоработок и сроки их устранения за счет «Подрядчика» указываются в соответствующем акте.

7.2. Приемка завершенного ремонтом многоквартирного дома осуществляется рабочей и приемочной комиссиями, в состав которой входит представитель Государственной жилищной инспекции Орловской области. Комиссия приступает к работе в течение десяти дней после получения «Заказчиком» уведомления «Подрядчика» о готовности многоквартирного дома. «Заказчик» представляет для утверждения состав и порядок работы рабочей комиссии с участием представителей собственников помещений в многоквартирном доме.

7.3. «Подрядчик» после оформления приемки многоквартирного дома «Заказчиком» не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором.

7.4. Ввод многоквартирного дома в эксплуатацию осуществляется в соответствии с  законодательством.

7.5. «Подрядчик» обязан передать «Заказчику» вместе с результатом работы исполнительную документацию и другую информацию, касающуюся эксплуатации многоквартирного дома.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы и т.д.).

8.2. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств, приостанавливаются, и санкции за неисполнение обязательств по договору не применяются.

8.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом Сторон, продлевает срок выполнения обязательств на период действия форс-мажорных обстоятельств.

9. Ответственность сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору «Заказчик» и «Подрядчик» несут ответственность в соответствии с законодательством.

9.2. На «Подрядчике» лежит риск случайной гибели или случайного повреждения многоквартирного дома до момента сдачи его «Заказчику».

9.3. В случае возникновения аварийных ситуаций в процессе производства работ по вине «Подрядчика», устранение последствий аварий производится за его счет.

9.4. В случае нарушения календарного графика производства работ «Подрядчик» оплачивает штраф в размере 0,01 % за каждый день просрочки от стоимости настоящего договора.

9.5. В случае использования «Подрядчиком» материалов и оборудования ненадлежащего качества, а также в случае предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 3% от стоимости настоящего договора.

9.6. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему договору Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости настоящего договора и возвращает Заказчику денежные средства, перечисленные Заказчиком Подрядчику по настоящему договору, в полном объеме.

10. Изменение и расторжение договора

10.1. Условия договора могут изменяться по соглашению Сторон в установленном порядке.

10.2. Стороны могут вносить необходимые изменения в договор или прекращать его действие, в соответствии с законодательством в случае существенного нарушения условий договора, в том числе:

а) при нецелевом использовании средств, получаемых по настоящему договору, «Подрядчиком»;

б) при аннулировании лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках законодательства, лишающих «Подрядчика» права на производство работ;

в) при срыве календарного графика производства работ «Подрядчиком».

г) при грубом нарушении технологий производства работ и плохом качестве ремонта.

10.3. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим договором, регулируются в соответствии с законодательством.

11. Лицензии

До подписания договора Стороны обязаны иметь все необходимые лицензии и сертификаты качества. «Подрядчик» обязуется нести все расходы и издержки, связанные с получением лицензий на производство работ, сертификатов соответствия специалистов, качества материалов и оборудования, необходимые для выполнения работ.

12. Особые условия

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

12.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

13. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________ года.

14. Адреса и реквизиты Сторон

«Заказчик»	                                         «Подрядчик»

Подпись	            М.П.	        Подпись	   М.П.